ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ № П-33/2024

г. Москва                                                          1 ноября 2024 г.

1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп», ИНН 7707890123, ОГРН 1047707120001, юридический адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 33, стр. 4, именуемое «Подрядчик», в лице генерального директора Захарова Виктора Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Плюс», ИНН 7708901234, юридический адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 50, именуемое «Заказчик», в лице генерального директора Яковлевой Ольги Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт офисных помещений общей площадью 850 кв.м. по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 50, этажи 4–5, в соответствии с Техническим заданием и Проектной документацией (Приложения № 1 и № 2), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы.

2.2. Перечень работ включает: демонтажные работы; монтаж перегородок; электромонтажные работы; отделочные работы; монтаж систем вентиляции и кондиционирования; устройство напольных покрытий.

2.3. Срок выполнения работ: с 01.11.2024 по 28.02.2025 (120 календарных дней).

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена Договора составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей, в том числе НДС 20% — 833 333 рублей 33 копейки.

3.2. Авансовый платёж — 30% (1 500 000 рублей) — перечисляется в течение 5 рабочих дней с момента подписания Договора.

3.3. Промежуточные платежи производятся ежемесячно на основании актов КС-2 и справок КС-3 в течение 10 рабочих дней.

3.4. Удержание 5% (250 000 рублей) от цены Договора освобождается Подрядчику по истечении 12 месяцев гарантийного срока.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан: выполнять работы в соответствии с проектной документацией и строительными нормами; обеспечить на объекте соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности; устранять дефекты в гарантийный период за свой счёт.

4.2. Заказчик обязан: обеспечить Подрядчику доступ на объект; своевременно согласовывать изменения в проектной документации; принимать выполненные этапы работ в установленные сроки.

5. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца.

5.2. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Споры рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.

6.2. Договор составлен в 2 экземплярах.

7. ПОДПИСИ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК: ООО «СтройГрупп» Захаров В.И. Подпись: _______________ Дата: _______________ М.П. | ЗАКАЗЧИК: ООО «Инвест Плюс» Яковлева О.Н. Подпись: _______________ Дата: _______________ М.П. |
| --- | --- |